Anexă la decizia

nr. 5/7 din 7 iulie 2017

PROGRAMUL

de reparaţie drumurilor publice pe anul 2017 în raionul Rezina

| Nr. d/o | Nr.Drum | Denumirea drumului | Tronsonul km | Lungimea tronsonului de reparaţie, km | Suma alocaţiilor mii lei | Denumirea lucrărilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Str. Sciusev, or. Rezina | Str. Sciusev CMF Rezina nr.5 – IAR nr. 10 | 1600 m2 | 900,00 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu amenajarea parcarilor |  |
| 2 | G 41 | R9 - Şoldăneşti-Alcedar- Boşerniţa-Rezina-R9 | km 28-28,82 | 0,82 km | 1 191,3 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic |  |
| 3 | G42 | Rezina – Saharna – Saharna Nouă | km 7,25-7,70 | 0,45 km | 847,84 | Lucrări de reparaţie din placi prefabricate din beton armat |  |
| 4 |  | Str. Sciusev, or. Rezina | Str. 27 August – str. Sciusev nr. 3 Serviciul Asistenta medicală de Urgenţă | 0,17 km | 100,00 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic |  |
| 5 | G42 | Rezina – Saharna – Saharna Nouă | km 6,9-7,25 | 0,35 km | 860,00 | Lucrări de reparaţie din placi prefabricate din beton armat |  |
| 6 |  | Întreţinerea drumurilor publice locale pe perioada anului 2017 ( iarnă dezăpezire). | km 90,5 |  | 880,00 |  |  |
| 7 | L210 | R20 – Cinişeuţi - Echimăuţi | km 0-0,7 | 0,30 km | 547,56 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic |  |
| 8 | L210 | R20 – Cinişeuţi - Echimăuţi | km 4,7-5,20 | 0,55 km | 2 011,60 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic |  |
| 9 | L215 | R20 – drum de acces spre s. Cuizăuca | km 0 – 0,8 | 0,8 km | 150,00 | Plombarea cu beton asfaltic |  |
| 10 | L209 | Ţareuca - Ţahnăuţi | km 1,4 – 4,4 | 3,0 km | 150,00 | Plombarea cu beton asfaltic |  |
| 11 |  | Centura oraşului Rezina |  |  | 120,00 | Lucrări de reparaţie cu piatră spartă |  |
| 12 | L211 | R20 – Cinişeuţi - Buciuşca | Km 0 – 14,72 | 14,72 km | 111,73 | Lucrări de reprofilare cu piatră spartă |  |
| 14 | L211.1 | Drum de acces spre s. Gordineşti | Km 0-1,73 | 1,73km | 90,00 | Lucrări de reparaţie cu piatră spartă |  |
| Total alocat: |  |  |  |  | 7 963,0 mii lei |  |  |

Secretarul Consiliului raional 							Gobjilă Vasile