

Anexă la decizia
[bookmark: _GoBack] nr. 5/7 din 7 iulie 2017 
PROGRAMUL
de reparaţie drumurilor publice pe anul 2017 în raionul Rezina

	Nr.
d/o
	Nr.Drum
	Denumirea drumului
	Tronsonul 
km
	Lungimea tronsonului de reparaţie, km
	Suma alocaţiilor
mii lei
	Denumirea lucrărilor

	1
	
	Str. Sciusev, or. Rezina

	Str. Sciusev CMF Rezina nr.5 – IAR nr. 10 
	1600 m2
	900,00
	Îmbrăcăminte  de beton asfaltic  cu amenajarea parcarilor

	2
	G 41
	R9 - Şoldăneşti-Alcedar- Boşerniţa-Rezina-R9

	km 28-28,82
	0,82 km
	1 191,3
	Îmbrăcăminte  de beton asfaltic  

	3
	G42
	Rezina –  Saharna – Saharna Nouă 
	km 7,25-7,70
	0,45 km
	847,84

	Lucrări de reparaţie din placi prefabricate din beton armat

	4
	
	Str. Sciusev, or. Rezina
	Str. 27 August – str. Sciusev nr. 3  Serviciul Asistenta medicală de Urgenţă
	0,17 km
	100,00
	Îmbrăcăminte  de beton asfaltic 

	5
	G42
	Rezina –  Saharna – Saharna Nouă 
	km 6,9-7,25
	0,35 km
	860,00
	Lucrări de reparaţie din placi prefabricate din beton armat

	6
	
	Întreţinerea drumurilor publice locale pe perioada anului 2017 ( iarnă dezăpezire).
	km 90,5 
	
	880,00
	

	7
	L210
	R20 – Cinişeuţi - Echimăuţi
	km 0-0,7 
	0,30 km
	547,56
	Îmbrăcăminte  de beton asfaltic  

	8
	L210
	R20 – Cinişeuţi - Echimăuţi
	km 4,7-5,20 
	0,55 km
	2 011,60
	Îmbrăcăminte  de beton asfaltic  

	9
	L215 
	R20 – drum de acces spre s. Cuizăuca
	km 0 – 0,8
	0,8 km
	150,00
	Plombarea cu beton asfaltic

	10
	L209
	Ţareuca - Ţahnăuţi
	km 1,4 – 4,4
	3,0 km
	150,00
	Plombarea cu beton asfaltic

	11
	
	Centura oraşului Rezina
	
	
	120,00
	Lucrări de reparaţie cu piatră spartă

	12
	L211
	R20 – Cinişeuţi - Buciuşca
	Km 0 – 14,72
	14,72 km
	111,73
	Lucrări de reprofilare cu piatră spartă

	14
	L211.1 
	Drum de acces spre s. Gordineşti
	Km 0-1,73
	1,73km
	90,00
	Lucrări de reparaţie cu piatră spartă

	Total alocat:
	7 963,0 mii lei
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